## Slide 1: Spatial navigation을 위한 크롬익스텐션 개발
2018. 09. 28
Team J
신현선, 지승근

## Slide 2: Contents
Overview
Goal/Problem & Requirement
Approach
Development Environment
Architecture
Basic Spec
Current Status
Further plan
Division and Assignment of work
Schedule

## Slide 3: Goal/Problem & Requirement
Background
  Devices whose only or primary means of navigation is the D-pad without mouse is on the rise.
  So, navigating through focusable elements with direction keys will be a very effective function for a wide range of users

## Slide 4: Goal/Problem & Requirement
Goal
  Development for a chrome extension evaluating accessibility of a web page with respect to spatial Navigation.
Requirement
  Generate a Report with scores for how much the website well considered Spatial Navigation in terms of
  Trap
  Loop
  Unreachable elements

## Slide 5: Approach
Using a graph theory we detect a loop, trap, unreachable elements in spatial Navigation function in a webpage.
we represent a focusable element in a web page as a node.
a change in focus dictated by a spatial Navigation as an edge.

## Slide 6: Development Environment
programming Language
  Java script
  Html & CSS
API
  Spatial Navigation Polyfill
  JQuery
Team Collaboration Tool
  Git – for version control of code
  Trello – for a agile project management
  Slack – for communication in a team

## Slide 7: Architecture
Web page
(html, css, javascript)
Chrome extension : evaluating tool

## Slide 8: Architecture
Spat-Nav Polyfill
Spat-Nav
visualization
Spatial-navigation
Evaluating report generator
Trap detector
Loop detector
Unreachable detector
Score calculator
Edge and node extractor
dependency

## Slide 9: Basic Spec : 필수
개발자도구의 탭 내,
SpatialNavigation-friendly web page 진단평가기능
즉, 특정 웹페이지가 SpatialNavigation를 잘 고려하고 있는지 각 항목 진단 및 결과 리포트 발행
    전체 100점 중 Error갯수에 따라 평가 총점을 보여줌
    unreachable 요소 존재 여부 판단 및 해당 요소 리포트
    trap 되는 상황탐색 및 해당 요소 리포트 (4방향키로는 한정된 몇 개 Element에서만 갇힘. ex:악의적 광고팝업)
    한방향 버튼만 눌렀을 때 loop 되는 상황 탐색 및 해당 요소 리포트 (한 방향키를 쭉 눌렀을때 일부 몇 개 elemen만 순회하면서 loop.)
    결과로 출력 된 리스트에서 요소가 있다면, 그 중 하나를 마우스오버 할때, 화면에서 어떤 요소인지 바로 알 수 있어야 함.

## Slide 10: Basic Spec : 선택
    페이지 내 모든 focusable 요소들 사이의 연결 경로 시각화
    onclick 이벤트 핸들러를 갖지만 focusable 하지 않은 요소 리포트(ex. tabIndex가 없는 div요소로, 키보드로 선택 불가능)
    포커스를 받을 수 있는 element이지만, 포커스링이나 포커스 표시가 없거나 잘 보이지 않는 요소 리포트
    position: fixed or sticky 상황에서 오동작 여부 검출 및 해당 요소 리포트
      화면 가장 상단 또는 하단에 위치한 position: fixed 요소에 포커스가 머문채 전체가 스크롤 되는 상황 / Looping 발생 등
    그 외 방향에 적절하지 않는 이동이 검출되는 상황 리포트

## Slide 11: Basic Spec : Reliability
    구현한 chrome extension에 대해서, 우리의 프로그램이 얼마나 reliable 한지에 대해 검사하기 위해 담당자님께서 만들어주신 11개의 testcase에 더해서, 10개 정도의 기존사이트에 대해 실제동작과 일치하는지 확인한다.
    *스펙 발표 때 추가하라고 지적하신 부분으로, 담당자님께 reliability에 대해 문의드렸고, 이 부분에 대해 담당자님께서 기준을 제시해주셨습니다.

## Slide 12: Current Status
JavaScript가 동적으로 html 파일을 컨트롤하는 문법에 대해 공부함.
JS를 활용하여 유저와 상호작용하는 간단한 웹페이지 작성
일반 웹사이트에 LG전자의 Polyfill을 얹어서 데모가 작동하는 것을 확인
Spat-Nav 평가 프로그램 모듈 디자인

## Slide 13: Further Plan
Webpage에서 edge와 node를 extract하는 모듈 개발
점수 산정을 위해 필요한 Graph theory 조사
Trap detector 개발
Loop detector 개발
Unreachable detector 개발
점수 산출 방식 결정 및 점수 계산기 개발
문제가 되는 요소를 시각화한 리포트 발행 모듈 개발

## Slide 14: Division and Assignment of Work
# | 항목 | 담당자
1 | JavaScript가 동적으로 html 파일을 컨트롤하는 문법에 대해 공부 | J,S
2 | JS를 활용하여 유저와 상호작용하는 간단한 웹페이지 작성 | 
3 | 일반 웹사이트에 LG전자의 Polyfill을 얹어서 데모가 작동하는 것을 확인 | 
4 | Spat-Nav 평가 프로그램 모듈 디자인 | 
5 | Webpage에서 edge와 node를 extract하는 모듈 개발 | S
6 | 점수 산정을 위해 필요한 Graph theory 조사 | J
7 | Trap detector 개발 | S
8 | Loop detector 개발 | J
9 | Unreachable detector 개발 | J
10 | 점수 산출 방식 결정 및 점수 계산기 개발 | J,S
11 | 문제가 되는 요소를 시각화한 리포트 발행 모듈 개발 | J,S

## Slide 15: Schedule
내용 | 9월 |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 | 
 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: 감사합니다
Team J 신현선, 지승근
(amorphysics@snu.ac.kr, jisk984@snu.ac.kr,)